Приложение к постановлению

администрации города

«___» ___2011 №_____-п

Долгосрочная целевая программа города Назарово,

Красноярского края

«Благоустроенный город Назарово» на 2012-2014 годы

(новая редакция)

I.ПАСПОРТ
Долгосрочной целевой программы города Назарово, Красноярского края   «Благоустроенный город Назарово» на 2012-2014 годы

| 1 | Наименование программы | Долгосрочная целевая программа города Назарово, Красноярского края «Благоустроенный город Назарово» на 2012-2014 годы (далее- Программа) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование необходимости разработки программы | Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правила благоустройства и озеленения г. Назарово, утвержденные решением Назаровского городского Совета депутатов от 22.11.2007 г. № 14-120, Правила дорожного движения РФ, утвержденные постановлением Совета Министров Правительства Российской Федерации от 23.10.93 г. № 1090. |
| 3 | Дата принятия решения о разработке программы | 01.08.2011 года |
| 4 | Главный распорядитель бюджетных средств | Администрация города Назарово |
| 5 | Муниципальный заказчик по размещению муниципальных заказов по программе, получатель бюджетных средств | Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального заказа» г. Назарово Красноярского края |
| 6 | Разработчик программы | Отдел архитектуры и градостроительства администрации города |
| 7 | Основные цели программы | Благоустройство территории города Назарово для создания комфортных и безопасных условий проживания населения города Назарово. |
| 8 | Основные задачи программы | 1.Организация санитарного содержания улично-дорожной сети на территории города Назарово. 2. Организация озеленения территории города Назарово. 3. Организация санитарного содержания территорий общего пользования города Назарово. 4. Создание условий для массового отдыха жителей города Назарово. 5. Организация ремонта покрытий улиц, проездов и тротуаров на территории города Назарово. 6. Устройство наружного освещения улиц, площадей, скверов на территории города Назарово. 7. Благоустройство мест отдыха на территории города Назарово. 8. Ведение адресного хозяйства на территории города Назарово. 9. Содержание мест захоронения. 10. Организация мест отдыха на водном объекте р. Чулым. |
| 9 | Сроки реализации программы | 2012-2014 годы |
| 10 | Объемы и источники финансирования | Объём общего финансирования составляет: 505991,94; тыс. руб. в том числе:. 2012; 2013; 2014. 106474,25; 170048,04; 230145,65. 370381,76; тыс. руб. за счёт средств краевого бюджета, в том числе:. 2012; 2013; 2. 14; 69031,35; 112887,81; 188462,6. 71847,31; тыс. руб. за счёт средств местного бюджета, в том числе:. 2012; 2013; 2014. 15190,80; 32718,89; 23937,62. 63762,87; тыс. руб. за счёт средств инвестиций иного характера, в том числе:. 2012; 2013; 2014. 22252,10; 24441,35; 17745,43. |
| 11 | Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально – экономической эффективности | 1. Текущее содержание городских дорог 3107286,00 кв.м 2. Текущее содержание городских тротуаров 235377,00 кв.м 3. Текущее содержание внутриквартальных проездов 39900,00 кв.м 4. Текущее содержание сетей ливневой канализации 15952,50 п.м 5. Текущее содержание колодцев ливневой канализации 282,00 шт. 6. Строительство сетей ливневой канализации на территории города Назарово 1835,00 п.м 7. Восстановление сетей ливневой канализации на территории города Назарово 3410,00 п.м 8. Посадка многолетних цветов 3000,00 шт. 9. Посадка цветов однолетников 408000,00 шт. 10. Посадка саженцев деревьев лиственных пород 300,00 шт. 11. Посадка кустарников 300,00 шт. 12. Обрезка деревьев на "пень" 390,00 шт. 13. Вырезка поросли у деревьев 3870,00 шт. 14. Вырезка сухих сучьев деревьев лиственных пород 330,00 шт. 15. Обрезка под естественный вид крон деревьев (ручные работы) 1050,00 шт. 16. Обрезка деревьев под линиями электропередач 615,00 шт. 17.Санитарная уборка территории города Назарово: текущее содержание городских площадей 158844,00 кв.м 18. Санитарная уборка территории города Назарово: текущее содержание газонов 464628,00 кв.м 19. Санитарная уборка территории города Назарово: текущее содержание парков и скверов 188724,00 кв.м 20. Ликвидация несанкционированных свалок на территории города Назарово: текущее содержание пустырей, несанкционированных свалок 395196,00 кв.м 21. Действующих фонтанов на территории города Назарово 4,00 объекта 22. Проведение двухмесячника с жителями города Назарово по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории города Назарово. Участие жителей города. 23. Устройство площадки, для установки мусорных контейнеров с ограждением в частном секторе район 3,00 площадки 24. Устройство площадок, для установки мусорных контейнеров с ограждением в жилом секторе многоквартирных домов 28,00 площадок 25. Сбор, транспортировка и утилизации ртутных и люминесцентных ламп от наружного освещения улиц на территории города Назарово 1000,00 шт. 26. Приобретение мусорных контейнеров 150,00 шт. 27. Изготовление, монтаж рекламных конструкций для размещения социальной рекламы 5,00 шт. 28. Ремонт покрытий улично-дорожной сети на территории города Назарово 1940,00 кв.м 29. Установка остановочных павильонов на автобусных маршрутах в городе Назарово 6,00 шт. 30. Ремонт остановочных павильонов на автобусных маршрутах в городе Назарово 30,00 шт. 31. Создание транспортных развязок на территории города Назарово 120,00 кв.м 32. Обустройство транспортных развязок на территории города Назарово 720,00 кв.м 33. Устройство парковок для 124 машино мест на территории города Назарово 3039,00 кв.м 34. Строительство тротуаров на территории города Назарово 300,00 кв.м 35. Ремонт тротуаров на территории города Назарово 2175,00 кв.м 36. Замена ламп уличного освещения ДРЛ-250 2700,00 шт. 37. Замена ламп уличного освещения ДНаТ-250 300,00 шт. 38. Подвеска неизолированных проводов 4380,00 п.м 39. Подвеска изолированных проводов 2100,00 п.м 40. Ремонт памятников и памятных мест улучшит архитектурно - художественного облик города 41. Приобретение скамеек 60 шт. 42. Приобретение мусорных урн 100 шт. 43. Приобретение цветочных вазонов 40 шт. 44. Приобретение и установка аншлагов с названием улиц 47,00 шт. 45. Приобретение и установка номерных знаков 96,00 шт. 46. Приобретение остановочных павильонов 30,0 шт. |
| 12 | Орган ответственный за реализацию программы | Отдел обеспечения жизнедеятельности и безопасности администрации города, отдел архитектуры и градостроительства администрации города |

II.Разделы программы

- Обоснование необходимости разработки и принятия программы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» вопросами местного значения являются:

ст.14 п.1  пп.15 – «создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения»;

ст. 14 п.1 пп.19 – « организация благоустройства и озеленения  территории поселения…»;

ст.14 п.1 пп. 21 – «организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов»;

ст.14 п. 1 пп. 5 – «дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения  …».

Программа направлена на комплексное решение проблем по текущему содержанию объектов благоустройства и озеленению территории города, обеспечение безопасности транспортного движения, повышение санитарно-гигиенического и эстетического состояния территории города Назарово, обеспечение комфортных и безопасных условий проживания жителей города Назарово.

Рост интенсивности движения на дорогах и проездах города Назарово ведет к возрастанию изнашивающего и разрушающего воздействия автомобилей на дорожно-транспортное полотно, следствием чего явилось увеличение потребности в объемах ремонтно-восстановительных работ. Для поддержания улично-дорожной сети муниципального образования в состоянии, которое отвечает требованиям безопасности дорожного движения, необходим своевременный ремонт покрытия проезжей части. Эта тенденция с каждым годом будет неизменно возрастать.

Протяженность улично-дорожной сети города Назарово составляет 169,704 км. Площадь усовершенствованных покрытий, требующих текущего содержания,  составляет 1125681м². Площадь покрытий дорог, проездов и тротуаров, требующая ремонта, составляет 74415,0 м². В 2011 году на ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети  выделено из бюджета Назарово  22000,0 тыс. руб., что составляет 38 % от реальных потребностей.

Отраслевые нормы, определяющие сроки службы дорожных покрытий, предписывают следующие сроки проведения ремонтных работ:

- капитальный ремонт, при котором обеспечивается восстановление несущей способности и уровня  надежности – через 10 лет;

- средний ремонт, при котором обеспечивается восстановление износа и сцепных свойств покрытия проезжей части дороги – рекомендуется через 2-5 лет;

- текущий (ямочный) ремонт, который проводится по мере необходимости и обеспечивает восстановление сцепных свойств покрытия проезжей части.

В связи с существенным ускорением темпов роста интенсивности движения и нагрузок на дороги и проезды  города Назарово в последние годы, износ асфальтобетонного  покрытия происходит значительно быстрее. Темпы роста количества автотранспортных средств на дорогах муниципального образования опережают темпы развития улично-дорожной сети. Важными мероприятиями, обеспечивающими безопасность дорожного движения на улично-дорожной сети города, являются ремонтные работы асфальтобетонного покрытия дорог и проездов на территории города.

Рост жилищного строительства, повышение уровня жизни населения города Назарово требуют повышения оперативности и качества выполнения работ по содержанию и своевременной санитарной уборке дорог, проездов, пешеходных зон объектов благоустройства и озеленения,  расположенных на территории города Назарово.

В рамках работ по санитарному  содержанию и механизированной уборке территории города Назарово осуществляются работы по уборке дорог и проездов в зимнее и летнее время.

Летом выполняются работы, обеспечивающие  чистоту. Основная задача уборки дорог и проездов в летнее время заключается в удалении загрязнений, скапливающихся на покрытии дорог. Эти загрязнения ухудшают эстетический вид улиц, являются источником повышенной запыленности воздуха. Основными операциями по летней уборке улично-дорожной сети города является подметание, мойка покрытий дорог и проездов,  ручная очистка прибордюрной зоны, уборка и вывоз мусора.

Зимой проводятся наиболее трудоемкие работы. При уборке дорог и проездов в зимнее время обеспечивается три основных вида работ:

- борьба со снежно-ледяными образованиями путем своевременного удаления свежевыпавшего и уплотненного снега;

- погрузка и вывоз снега и скола;

- посыпка дорог пескосоляной смесью.

Важнейшим условием качественного выполнения работ при  уборке дорог и проездов в зимнее   время является ее своевременность. При несвоевременной уборке под воздействием колес автомобилей снег уплотняется и образуются накаты, что значительно ухудшает условия проезда и осложняет обстановку на дорогах и проездах города, создает  условия для возникновения ДТП.

Механизированная уборка дорог и проездов позволяет поддерживать покрытие дорог, проездов в состоянии, отвечающем требованиям санитарных норм и правил  безопасности дорожного движения.

Площадь улично-дорожной сети города Назарово, убираемая механизированным способом,  составляет 1125681,0 м².

При обеспечении санитарного содержания территории города ручным способом очищаются лотки, урны, осуществляется содержание стел, очищаются от мусора автобусные остановки, территории без покрытия, зеленые зоны мест массового отдыха.

В рамках реализации настоящей Программы будет продолжена работа по ликвидации несанкционированных свалок. В целях не допущения увеличения численности безнадзорных животных, предотвращения распространения инфекционных заболеваний, повышения безопасности населения будет продолжена работа по отлову безнадзорных животных на территории города Назарово.

В целях повышения экологического и эстетического уровня города Назарово в рамках Программы будет осуществляться озеленение территории, вырубка сухих и аварийных деревьев, оформление территории города Назарово на период проведения праздников.

В рамках реализации настоящей Программы будут проводиться работы по ремонту покрытий улично-дорожной сети на территории города Назарово, приобретению, установке  и ремонту остановочных павильонов на автобусных маршрутах, созданию и обустройству транспортных развязок, устройство парковок для автотранспорта, строительству и ремонту тротуаров на территории города Назарово.

В целях комфортного проживания на территории города Назарово будет продолжена работа по ремонту и содержанию наружного освещения улиц, площадей, скверов на территории города Назарово.

Работы по капитальному, текущему ремонту и содержанию памятников будут выполняться для улучшения эстетического и архитектурно – художественного облика города Назарово.

Для уточнения объёмов, ежегодно должна проводится работа по инвентаризации ранее не учтённых городских дорог, тротуаров, заездов и внутриквартальных проездов,  иных инженерных сооружений (ливневой канализации), городских площадей,  газонов, городских лесов, парков, скверов,  территорий свободных от застройки.

В целях исполнения полномочий органами местного самоуправления в программе  учтены проведения работ по ведению адресного хозяйства, содержанию мест захоронения и строительству нового городского кладбища традиционного захоронения, организации  мест отдыха на водном объекте р. Чулым.

- Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы

Цель программы – благоустройство территории города Назарово для создания  комфортных и безопасных условий проживания населения города Назарово.

Задачи программы:

1.Организация санитарного содержания улично-дорожной сети на территории города Назарово.

2. Организация озеленения территории города Назарово.

3. Организация санитарного содержания территорий общего пользования города Назарово.

4. Создание условий для массового отдыха жителей города Назарово.

5. Организация ремонта покрытий улиц, проездов и тротуаров на территории города Назарово.

6. Устройство наружного освещения улиц, площадей, скверов на территории города Назарово.

7. Благоустройство мест отдыха на территории города Назарово.

8. Ведение адресного хозяйства на территории города Назарово.

9. Содержание мест захоронения.

10. Организация  мест отдыха на водном объекте р. Чулым.

3. Механизм реализации программы

Механизм реализации программы определяется ее муниципальным статусом, включает в себя порядок взаимодействия Администрации города с предприятиями.

В реализации программы принимают непосредственное участие проектные организации, строительные предприятия, заказчики, застройщики.

Система управленческих действий включает в себя координирование действий между предприятиями при реализации программы, своевременную корректировку сроков и объемов выполнения мероприятий в связи с изменяющейся обстановкой, проведение совещаний при Первом заместителе Главы города.

Основными исполнителями программы являются отдел архитектуры и градостроительства администрации города и  отдел обеспечения жизнедеятельности и безопасности администрации города.

Исполнители Программы определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 №94- ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

- Система программных мероприятий и финансирования программы

Задача1. Организация санитарного содержания улично-дорожной сети на территории города Назарово:

- Механизированная уборка дорог, проездов  на территории города Назарово;

- Уход за стелами на территории города Назарово;

- Строительство сетей  ливневой канализации на территории города Назарово.

Задача 2. Организация озеленения территории города Назарово:

- Устройство цветников, посадка деревьев и кустарников на территории города Назарово. Уход за цветниками, газонами и зелеными насаждениями на территории города Назарово;

- Вырубка сухих и аварийных деревьев на территории города Назарово.

- Создание и обустройство транспортных развязок на территории города Назарово.

Задача 3. Организация санитарного содержания территорий общего пользования города Назарово:

- Санитарная уборка территории города Назарово:  текущее содержание  городских площадей,  газонов, парков и скверов;

- Ликвидация несанкционированных свалок на территории города Назарово: текущее содержание пустырей, несанкционированных свалок;

- Содержание городских фонтанов города Назарово;

- Оказание ветеринарных услуг по регулированию численности безнадзорных животных на территории города Назарово;

- Мероприятия по сбору бытового мусора на территории города Назарово;

- Сбор и утилизации ртутных и люминесцентных ламп на территории города Назарово;

- Содержание  городских туалетов и приобретение биотуалетов;

- Проектирование  и строительство городского скотомогильника;

- Проектирование  и строительство межмуниципального полигона твердых бытовых отходов.

Задача 4. Создание условий для массового отдыха жителей города Назарово:

- Подготовка к празднику и оформление территории города Назарово на период проведения праздника - День Победы;

- Подготовка к празднику и оформление территории города Назарово на период проведения праздника - День Города;

- Подготовка к празднику и оформление территории города Назарово на период проведения праздника - Новый год;

- Оформление города социальной рекламой;

- Проведение конкурсов по благоустройству города Назарово.

Задача 5. Организация ремонта покрытий улиц, проездов и тротуаров на территории города Назарово:

- Ремонт покрытий улично-дорожной сети на территории города Назарово;

- Установка  и ремонт остановочных павильонов на автобусных маршрутах в городе Назарово;

- Устройство парковок для автотранспорта на территории города Назарово;

- Строительство и ремонт тротуаров на территории города Назарово.

Задача 6. Устройство наружного освещения улиц, площадей, скверов на территории города Назарово:

- Ремонт наружного освещения улиц, площадей, скверов на территории города Назарово; Содержание наружного освещения улиц, площадей, скверов на территории города;

- Оплата электроосвещения от наружного освещения улиц, площадей, скверов на территории города.

Задача 7. Благоустройство мест отдыха на территории города Назарово:

- Проектирование, строительство мест отдыха на территории города Назарово;

- Капитальный и текущий ремонт мест отдыха на территории города Назарово;

- Приобретение скамеек, мусорных урн и цветочных вазонов.

Задача 8. Ведение адресного хозяйства на территории города Назарово:

- Приобретение и установка аншлагов с названием улиц;

- Приобретение и установка номерных знаков.

Задача 9. Содержание мест захоронения:

- Текущее содержание мест захоронения;

- Проектирование  и строительство городского кладбища традиционного захоронения.

Задача 10. Организация мест отдыха на водном объекте р. Чулым:

- Сбор исходных данных, формирование земельного участка для проектирования городского пляжа на р. Чулым;

- Проектирование, инженерные изыскания, строительство городского пляжа на р. Чулым;

- Комплексная инженерная защита г. Назарово от затопления и берегообрушения.

Финансирование  мероприятий Программы осуществляется как за счёт средств краевого и местного бюджетов и инвестиций иного характера.

- Информационное обеспечение программы

Активное участие населения г. Назарово в мероприятиях по благоустройству города требует комплексного похода при проведении информационно-разъяснительной кампании о содержании программы, методах, способах и формах её реализации.

Цель информационно-пропагандистской работы– привлечение населения к участию в благоустройстве города, обеспечение скоординированной работы отделов администрации города, учреждений, организаций и предприятий, и формирование у граждан чувства хозяина города, осознание своей ответственности за его содержание и сохранность.

ПРИЛОЖЕНИЯ к ДЦП «Благоустроенный город Назарово» на 2012-2014 годы