**п.5. Мероприятия по долгосрочной целевой программе**

**«Обеспечение безопасности дорожного движения в г. Назарово»**

**на 2010**-**2012 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм | Кол-во | Источ.финан  сиро  вания | Объем финансирования, тыс.руб. | | | | Срок испол  нения | Исполнитель |
| всего | в том числе по годам | | |
| 2010 | 2011 | 2012 |
| 1. | Обустройство пешеходных переходов дополнительным наружным освещением (с получением технических условий на технологическое присоединение):  - ул.30 лет ВЛКСМ к/театр Строитель;  - ул.30 лет ВЛКСМ, 23-40;  - ул.30 лет ВЛКСМ, 3;  - ул. Борисенко, 9а;  - ул. Арбузова, 85г;  - ул. Арбузова, 104;  - ул. Арбузова, 120;  - ул. Арбузова, 94 - 91;  - ул. Арбузова, 96а, СОШ № 7;  - ул. Арбузова, 84 – 84/1  - ул. Карла Маркса, 32;  - ул. Карла Маркса, 44б, СОШ № 8;  - ул. Революционная, 77в – 93;  - мкр. Привокзальный, 1;  - ул. Советская, 12;  - ул. Клубная, 19, СОШ № 9;  - ул. Ново-комсомольская, 11;  - ул. Московская, 7, СОШ № 4;  - пос. Бор, остановка «Елочка»;  - ул. Красноармейская, 70 | шт. | 20 | МБ | 440 | 0 | 0 | 440 | 2-4 кв 2012 | МКУ «СМЗ»  отдел ОЖ и БГ |
| 2. | Строительство светофорного объекта на пешеходных переходах в районе улиц: Арбузова 91; К.Маркса 27а | шт. | 2 | МБ | 99 | 99 | 0 | 0 | 2010 | -//- |
| 3. | Приобретение и установка дорожно-знаковой информации на улично-дорожной сети города:  - ул. Арбузова;  - ул. 30 лет ВЛКСМ;  - ул. Революционная;  - ул. Чехова;  - ул. Советская;  - ул. Школьная;  - ул. Труда;  - ул. Кузнечная. | шт. | 2010 – 33  2011 – 62  2012 - 80 | КБ  МБ | КБ-192,0 МБ-437,4 | 99 | КБ-192,0 МБ-38,4 | 300 | 2010-2012 | -//- |
| 4. | Приобретение и установка указателей маршрутного ориентирования (дорожный знак 6.10.1 по ГОСТ Р52289-2004 размером 1500х650мм) | шт. | 3 | КБ  МБ | КБ-36,6 МБ-7,32 | 0 | КБ-36,6 МБ-7,32 | 0 | 2011 | -//- |
| 5. | Обслуживание дорожно-знаковой информации на улично-дорожной сети города **(кредиторская задолженность 2011 года)**. | шт. | 933 | МБ | 31,821 |  |  | 31,821 | 2012 | -//- |
| 6. | Обслуживание светофорных объектов | шт. | 10 | МБ | 1740 | 420 | 650 | 670 | 2010-2012 | -//- |
| 7. | Обслуживание светофорных объектов **(кредиторская задолженность 2011 года).** | Шт. | 10 | МБ | 61,01011 |  |  | 61,01011 | 2012 | -//- |
| 8. | Строительство светофорного объекта на светоизлучающих диодах с получением технических условий на технологическое присоединение в местах пересечения: ул. 30 лет ВЛКСМ-Труда (со звуковой сигнализацией) | шт. | 1 | МБ | 787,16889 | 0 | 0 | 787,16889 | 2012 | -//- |
| 9. | Нанесение горизонтальной дорожной разметки на улично-дорожной сети города:  - АЗС «Кемпинг» - пос. Бор;  - ул. 30 лет ВЛКСМ;  - ул. 30 лет ВЛКСМ – СПТУ – 62;  - ул. Арбузова;  - ул. Ачинская;  - ул. Борисенко;  - ул. Верхняя;  - ул. Карла Маркса;  - ул. 1-ая Коммунальная;  - ул. Красноармейская;  - ул. Кузнечная;  - ул. Лебяжья;  - ул. Мира;  - ул. Почтовая;  - ул. Прфильная;  - ул. Революционная;  - ул. Советская;  - ул. Труда;  - ул. Чехова;  - ул. Чулымская;  - ул. Школьная;  - ул. Шоссейная;  - ул. Южная.  ВСЕГО: | м. кв. | 350  555  171  1424  16  130  58  464  114  71  95  28  29  12  274  327  287  49  172  31  94  142  319  5212 | МБ | 773,6362 | 73,6362 | 300 | 400 | 2010-2012 | -//- |
| 10. | Нанесение горизонтальной дорожной разметки на пешеходных переходах:  - ул. 30 лет ВЛКСМ;  - ул. Арбузова;  - ул. Советская;  - ул. Революционная;  - ул. Чехова;  - ул. Труда;  - ул. Красноармейская;  - ул. Школьная. | шт. | 36 | МБ | 623,28 | 189 | 204,28 | 230 | 2010-2012 | -//- |
| 11. | Обустройство искусственных дорожных неровностей:  - ул. 30 лет ВЛКСМ, 74,  - ул. Арбузова, 75,  - мкр. Привокзальный, 1. | шт. | 3 | МБ | 260 | 0 | 0 | 260 | 2-4 кв 2012 | -//- |
| 12. | Нанесение горизонтальной дорожной разметки на пешеходных переходах **(кредиторская задолженность 2010 года)** | Мп | 2600 | МБ | 99,00 | 0 | 99,00 | 0 | 2011 | -//- |
| 13. | Ремонт решеток дождеприемников: ул.Советская, ул.Чехова, ул.К.Маркса, ул. Революционная | шт. | 40 | МБ | 200 | 0 | 0 | 200 | 2012 | -//- |
| 14. | Разработка проекта Организации дорожного движения | шт. | 1 | МБ | 600 | 600 | 0 | 0 | 2010 | -//- |
| 15. | Разработка проекта Организации дорожного движения **(кредиторская задолженность за 2010 г.)** | шт. | 1 | МБ | 600 | 0 | 600 | 0 | 2011 | -//- |
| 16. | Работы по изготовлению технического паспорта на сооружение путепровода **(кредиторская задолженность 2011 года).** |  |  | МБ | 56 | 0 | 56 | 0 | 2012 | -//- |
| 17. | Организация и проведение соревнований «Безопасное колесо» |  |  | МБ | 110 | 60 | 20 | 30 | 2010-2012 | Управление образования г.Назарово |
| 18. | Организация и проведение городского слета ЮИД |  |  | МБ | 70 | 20 | 20 | 30 |  | Управление образования г.Назарово |
|  | **ИТОГО по строке** | | | | **7942,4362**  **в т.ч. КБ-228,6**  **МБ-7713,8362** | **1918,8362** | **2583,6в т.ч. КБ- 228,6 МБ-2355,0** | **3440** |  |  |

Всего по программе: **7942,4362**  **в т.ч. КБ-228,6 МБ-7713,8362**

2010 г.- **1918,8362 тыс.руб**.,

2011 г.- **2583,6тыс.руб. в т.ч. КБ- 228,6 , МБ-2355,0**

2012 г.- **3440 тыс.руб.**