|  | - Приложение № 1 - к муниципальной программе города Назарово «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово» на 2014-2016 годы |
| --- | --- |

- Подпрограмма 1 «Стимулирование жилищного строительства на территории города Назарово» на 2014 – 2016 годы, реализуемая в рамках муниципальной Программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово» на 2014-2016

- Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Стимулирование жилищного строительства на территории города Назарово» (далее – подпрограмма) на 2014 – 2016 годы |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово» на 2014-2016 годы |
| Исполнители мероприятий подпрограммы, главные распорядители бюджетных средств | Администрация города Назарово, Муниципальное казенное учреждение «Управление городским хозяйством» г. Назарово (далее - МКУ «УГХ») |
| Цель и задачи подпрограммы | - обеспечение увеличения объемов ввода жилья; - формирование земельных участков для жилищного строительства с обеспечением их коммунальной и транспортной инфраструктурой |
| Целевые индикаторы | К 2016 году: Доля земельных участков обеспеченных проектами планировки и межевания территорий для жилищного строительства - 9%; доля земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, обеспеченных коммунальной и транспортной инфраструктурой – 100%; доля годового объема ввода жилья ежегодно составляет: 2014– 8,2%; 2015- 39,6 %; 2016 -2,3 %. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2016 годы |
| Объемы и источник финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы – 56021,819 тыс. руб., в том числе: 2014 год – 5182,48 тыс. руб.; 2015 год – 40482,55 тыс. руб.; 2016 год – 10356,789 тыс. руб., в том числе: - средства краевого бюджета – 55488,34 тыс. руб.: 2014 год – 4664,23 руб.; 2015 год – 40482,55 тыс. руб.; 2016 год – 10341,56 руб., - средства местного бюджета – 533,479 тыс.руб.: 2014 год – 518,25 тыс. руб.; 2015 год – 0,0 тыс. руб.; 2016 год – 15,229 тыс. руб. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | отдел архитектуры и градостроительства администрации города Назарово - Финансовое управление администрации города МКУ «Контрольно-счетная палата г. Назарово» |

- 2. Обоснование подпрограммы

- 2.1. Постановка общегородской проблемы и обоснование

необходимости принятия подпрограммы

Для достижения поставленной цели программой предусмотрена реализация двух направлений:

разработка  проектов   планировки   и   межевания земельных участков для жилищного строительства и объектов социальной инфраструктуры;

разработка проектно-сметной документации и строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в целях предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей.

- 2.1.1. Разработка  проектов   планировки   и

- межевания земельных участков для жилищного строительства

- и объектов социальной инфраструктуры

Градостроительство является базовой отраслью, обеспечивающей устойчивое социально-экономическое развитие территории города Назарово.

Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства.

Территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд.

Устойчивое развитие территорий - это обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Развитие территории города Назарово базируется на документах территориального планирования, градостроительного зонирования. Данные документы являются правовой основой для подготовки документации по планировке территории и последующего размещения объектов капитального строительства.

Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ) определено, что с 1 января 2010 года не допускается выдача разрешений на строительство объектов всех форм собственности при отсутствии правил землепользования и застройки, подготовка которых осуществляется с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования.

В связи с ограниченностью средств местного бюджета нет возможности самостоятельно разработать проекты планировки и межевания территорий. Данные документы необходимы для дальнейшего развития территорий (выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры дорог, улиц, проездов, линий связи, объектов инженерной и транспортной инфраструктур).

Отсутствие разработанной документации по планировки территорий, в свою очередь, затрудняет предоставление земельных участков под малоэтажное жилищное строительство многодетным семьям.

Отсутствуют местные нормативы градостроительного проектирования, которые должны содержать минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая инвалидов), объектами коммунальной и транспортной инфраструктуры, благоустройства территории).

Таким образом, в качестве мероприятий программы определена разработка проектов планировки и межевания земельных участков для жилищного строительства (далее –документация по планировки).

В целях обеспечения надлежащего планирования развития города Назарово комплексного освоения земельных участков для жилищного строительства в рамках исполнения Градостроительного кодекса РФ необходимо осуществление планомерной работы по координации и концентрации совместных усилий администрации города с Правительством Красноярского края по обеспечению территории необходимыми документами территориального планирования, необходимо использование программно-целевого метода решения проблемы.

2.1.2. Разработка проектно-сметной документации и строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в целях предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей

В соответствии с данными Управление социальной защиты населения администрации г. Назарово по состоянию на 1 мая 2012 года на территории города Назарово проживают 244 многодетных семей. По данным отдела архитектуры и градостроительства администрации города принято 134 заявлений о постановке на учет и предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно от многодетных семей.

Реализация данной подпрограммы позволит обеспечить земельные участки объектами коммунальной и транспортной инфраструктуры, предоставить земельные участки для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей и в течении 10 лет осуществить строительство 485 индивидуальных жилых домов, что составляет 48,5 тыс. кв. метров.

- 2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является:

обеспечение увеличения объемов ввода жилья.

Задачей подпрограммы является:

формирование земельных участков для жилищного строительства с обеспечением их коммунальной и транспортной инфраструктурой.

Сроки реализации подпрограммы - 2014 - 2016 годы:

I этап – 2014 год

II этап – 2015 год

III этап - 2016 год.

На первом этапе реализуются:

- мероприятие по разработке проекта планировки и межевания земельных участков для жилищного строительства, формирование и постановка земельных участков на кадастровый учет микрорайона «СМП-268» (50 участков с объектами социально-бытовой инфраструктуры);

- мероприятие по разработке проектно-сметной документации на строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры микрорайона «Западный» (435 участков с объектами социально-бытовой инфраструктуры).

На втором этапе реализуется:

- мероприятие по разработке проекта планировки и межевания земельных участков для жилищного строительства, формирование и постановка земельных участков на кадастровый учет части 8-го микрорайона  (2 многоквартирных дома (195 квартир), детский сад, школа, физкультурно-спортивный центр);

- мероприятие по разработке проектно-сметной документации на строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры микрорайона «СМП-268»;

- мероприятие по строительству объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры микрорайона «Западный» в целях предоставления семьям, имеющим трех и более детей земельных участков для индивидуального жилищного строительства.

На третьем этапе реализуется:

- мероприятие по разработке проекта планировки и межевания земельных участков для жилищного строительства, формирование и постановка земельных участков на кадастровый учет квартала ул. Учебная, ул. Школьная  (3 многоквартирных дома (150 квартир);

- мероприятие по строительству объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры микрорайона «СМП-268» в целях предоставления семьям, имеющим трех и более детей земельных участков для индивидуального жилищного строительства

Информация о целевых индикаторах представлена в приложении 1 к  подпрограмме.

- 2.3. Механизм реализации подпрограммы

- В рамках подпрограммы предусмотрена реализация трех мероприятий:

мероприятие 1.  «Разработка проектов планировки и межевания земельных участков для жилищного строительства, формирование и постановка земельных участков на кадастровый учет» (далее – мероприятие 1).

мероприятие 2. «Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры» (далее – мероприятие 2).

мероприятие 3. «Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры» (далее – мероприятие 3).

- 2.3.1. Механизм реализации подпрограммы в части разработки проектов планировки и межевания земельных участков для жилищного строительства

Администрация города Назарово направляет в муниципальное казенное учреждение «Служба муниципальных контрактов» г. Назарово (далее – МКУ «СМК») следующие документы:

техническое задание на разработку проектов планировок и проектов межевания земельных участков;

смету на выполнение проектных работ.

На основании технического задания и смет МКУ «СМК» разрабатывает аукционную документацию и производит размещение заказов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сторонами муниципального контракта являются заказчик - администрация города и подрядчик - проектировщик.

Муниципальный контракт заключается с соблюдением порядка и условий, установленных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ.
        Для перечисления субсидии бюджету муниципального образования в виде аванса в размере 30% от годового объёма финансирования на разработку документации по планировки, администрация города Назарово – получатель бюджетных средств, представляет в Министерство строительства и архитектуры Красноярского края следующие документы:

выписку из нормативного правового акта представительного органа местного самоуправления о местном бюджете на соответствующий финансовый год, предусматривающего расходование средств местного бюджета на осуществление долевого финансирования мероприятий программы, с указанием расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации;

утвержденную муниципальную программу города Назарово «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово» на 2014-2016 годы;

копии документов о проведении торгов на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по разработке проектов планировок и проектов межевания земельных участков;

муниципальные контракты;

техническое задание на разработку проектов планировок и проектов межевания земельных участков;

смету на выполнение проектных работ;

календарный график объемов выполненных работ.

Копии документов представляются надлежащим образом заверенные руководителем администрации города Назарово или уполномоченным им лицом.

Для дальнейшего получения средств краевого бюджета по факту выполненных объемов работ, превышающих сумму аванса по выполненным и принятым работам (услугам), администрация города - получатель бюджетных средств ежеквартально в срок до 20 числа последнего месяца квартала представляют в министерство строительства и архитектуры Красноярского края для проверки следующие документы:

акт приемки выполненных работ согласно календарному графику объемов выполненных работ;

документы, подтверждающие оплату работ за счет средств местного бюджета.

Копии документов представляются надлежащим образом заверенные руководителем администрации города Назарово или уполномоченным им лицом.

Администрация города представляет в министерство строительства и архитектуры Красноярского края следующие отчеты:

- ежемесячно до 3 числа месяца, следующего за отчетным, отчет о финансировании и фактическом исполнении;

- ежеквартально, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, отчет об исполнении бюджета;

- ежеквартально, в срок до 3 числа месяца, следующего за отчетным, отчет об использовании межбюджетных трансфертов.

Администрация города Назарово (отдел архитектуры и градостроительства) согласно статей 45,46 Градостроительного Кодекса осуществляет подготовку и утверждение документации по планировке территорий города Назарово.

2.3.2. Механизм реализации программы в части разработки проектно-сметной документации на строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры

Администрация города Назарово распоряжением возлагает функции заказчика на разработку проектно-сметной документации для строительства объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры на МКУ «УГХ».

- МКУ «УГХ» в качестве муниципального заказчика передает в МКУ «СМК» документацию необходимую для заключения  муниципального контракта с соблюдением порядка и условий, установленных Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ.

2.3.3. Механизм реализации программы в части строительства объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры

Администрация города Назарово распоряжением возлагает функции заказчика на строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры на МКУ «УГХ».

- МКУ «УГХ» в качестве муниципального заказчика передает в МКУ «СМК» документацию необходимую для заключения  муниципального контракта с соблюдением порядка и условий, установленных Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ.

- 2.4. Управление подпрограммой

и контроль за ходом ее выполнения

Текущее управление реализацией программы осуществляется администрацией города Назарово.

Администрация города Назарово предоставляет в министерство строительства и архитектуры Красноярского края необходимые отчеты в рамках реализации подпрограммы.

Администрация города Назарово несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата и нецелевое использование финансовых средств, выделяемых на ее выполнение.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности.

Социально-экономическая эффективность подпрограммы выражается в:

повышении инвестиционной привлекательности территории города Назарово, привлечении инвесторов в строительство, реконструкцию, реставрацию (восстановление) объектов недвижимости, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

повышении объема поступающих в бюджет платежей за пользование объектами недвижимости, инфраструктурой и природными ресурсами в доходную часть бюджетов всех уровней за счет обоснования ставок, устанавливаемых с учетом градостроительной ценности территорий;

рациональном и эффективном использовании территории города Назарово, создании условий для застройки и благоустройства городской территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, рационального природопользования и охраны окружающей природной среды в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека.

Успешная реализация подпрограммы позволит обеспечить:

ввод общей площади жилья в размере: на 2014 год - 12,6 тыс. кв. метров, на 2015 год - 17,6 тыс. кв. метров, на 2016 год - 18,0 тыс. кв. метров;

Реализация мероприятий подпрограммы не повлечет за собой негативных экологических последствий.

- 2.6. Мероприятия подпрограммы.

- Информация по мероприятиям подпрограммы представлена в приложении № 2 к подпрограмме.

- 2.7. Обоснование финансовых, материальных

и трудовых затрат с указанием источников финансирования.

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств местного и краевого бюджетов.