|  | - Приложение № 2 Подпрограммы «Развитие инженерного обеспечения микрорайонов города Назарово» |
| --- | --- |

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств   на их реализацию и ожидаемых результатов

| Наименование программы, подпрограммы | Муниципальный заказчик по размещению муниципальных заказов по подпрограмме | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 | Итого на период 2014-2016 |  |
| Цель подпрограммы: повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 предотвращение критического уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышение энергоэффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, обеспечение населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, внедрение новых технологий, современной трубной продукции, котельного оборудования, водоочистных установок на объектах коммунального комплекса Красноярского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 Ремонт и содержание сетей уличного освещения | МКУ «УГХ» | Администрация города Назарово | 162 | 0503 | 0314501 | 244 | 3595,217 | 3600,00 |  | 3600,00 | 3600,00 | 14395,217 | - Ремонт и содержание сетей уличного освещения |
| Мероприятие 2 Оплата электроэнергии от наружного освещения улиц, скверов, на территории города Назарово | МКУ «УГХ» | Администрация города Назарово | 162 | 0503 | 0314501 | 244 | 5950,690 | 8698,1 |  | 8698,1 | 8698,1 | 32044,99 |  |
| Мероприятие 3 Выполнение работ по ремонту изоляции теплотрассы микрорайон Промышленный узел (кредиторская задолженность 2013г.) | Администрация города Назарово | Администрация города Назарово | 162 | 0505 | 0314516 | 244 | 99,999 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 99,999 |  |
| Мероприятие 4 Прокладка водопроводных сетей с установкой ВРК: ул.Домашняя (320м., 2 ВРК) (кредиторская задолженность 2013 г.) | МКУ «УГХ» | Администрация города Назарово | 162 | 0505 | 0314518 | 244 | 629,184 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 629,184 |  |
| Мероприятие 5 Разработка схемы водоснабжения и водоотведения г. Назарово на период с 2013 до 2020 года (кредиторская задолженность 2013 г.) | Администрация города Назарово | Администрация города Назарово | 162 | 0505 | 0317422 | 244 | 1 442,29140 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 1 442,29140 |  |
| Мероприятие 6 Капитальный ремонт участка водовода от ВК 162 до ВК 166 (протяженность 520 м, диаметр 250 мм) | МКУ «УГХ» | Администрация города Назарово | 162 | 0505 | 0317571 | 244 | 8 910,00 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 8 910,00 |  |
|  |  |  | 162 | 0505 | 0314506 | 244 | 89,100 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 89,100 |  |
| Мероприятие 7 Капитальный ремонт водопровода п.СМП-268 (протяженность 1350м) | МКУ «УГХ» | Администрация города Назарово | 162 | 0505 | 0317571 | 244 | 3 653,713 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 3 653,713 |  |
|  |  |  | 162 | 0505 | 0314506 | 244 | 36,537 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 36,537 |  |
| Мероприятие 8 Капитальный ремонт тепловой изоляции магистральной тепловой сети в направлении от пункта учета мкр.Березовая роща от (.) А до ЦТП пос.Горняк ул.Донских,25 | МКУ «УГХ» | Администрация города Назарово | 162 | 0505 | 0317571 | 244 | 1 531,683 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 1 531,683 |  |
|  |  |  | 162 | 0505 | 0314506 | 244 | 15,317 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 15,317 |  |
| Мероприятие 9. Капитальный ремонт водовода №3 (Водовод №3 от НФС до Привокзального) | МКУ «УГХ» | Администрация города Назарово | 162 | 0505 | 0317571 | 244 | 1 104,604 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 1 104,604 |  |
|  |  |  | 162 | 0505 | 0314506 | 244 | 11,046 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 11,046 |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  | 27069,3814 | 12298,1 |  | 12298,1 | 12298,1 | 63963,6814 |  |