- Приложение № 3

- к муниципальной программе

- «Реформирование и модернизация

- жилищно-коммунального хозяйства и

- повышение энергетической эффективности »

- Подпрограмма №3 «Благоустроенный город Назарово», реализуемая  в рамках муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

- 1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы. | «Благоустроенный город Назарово» |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма. | - «Реформирование и модернизация - жилищно - коммунального хозяйства - и повышение энергетической - эффективности» |
| Орган исполнительной власти города Назарово и (или) иной главный распорядитель бюджет-ных средств, определен-ный в муниципальной программе соисполните-лем программы, реализу-ющую подпрограмму | Администрация города Назарово |
| - Исполнители мероприятий подпрограммы, главные распорядители бюджетных средств | Администрация города (отдел архитектуры и градостроительства), Муниципальное казённое учреждение «Управление городским хозяйством» г. Назарово |
| Цель и задачи подпрограммы. | Цель подпрограммы: комплексное решение вопросов благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территорий города и для создания комфортных и безопасных условий проживания населения города Назарово. Задачи подпрограммы: - организация озеленения территории города Назарово; - организация санитарного содержания территорий общего пользования города Назарово; - содержание мест захоронения |
| Целевые индикаторы. | См. приложение 1 |
| Сроки реализации подпрограммы. | 2014-2017 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы. | Объемы и источники финансирования подпрограммы: Объем финансирования на 2014 – 2017 годы – 30 881,33611тыс. рублей, из них: за счет средств местного бюджета – 26 701,33611 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 4 180,00 тыс. рублей 2014 год – 12 207,23611 тыс. рублей, из них: за счет средств местного бюджета – 9 962,23611 тыс. рублей, - за счет средств краевого бюджета – 2 245,00 тыс. рублей, - 2015 год – 6 224,70 тыс. рублей, из них: - за счет средств местного бюджета – 5 579,70 тыс. рублей, - за счет средств краевого бюджета – 645,00 тыс. рублей, - 2016 год – 6 224,70 тыс. рублей, из них: - за счет средств местного бюджета – 5 579,70 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 645,00 тыс. рублей, - 2017 год – 6 224,70 тыс. рублей, из них: - за счет средств местного бюджета – 5 579,70 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 645,00 тыс. рублей |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы. | - Администрация города - Финансовое управление администрации города - МКУ «Контрольно-счетная палата г. Назарово» |

- 2. Основные разделы подпрограммы

- 2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка общегородской проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» вопросами местного значения являются:

ст.14 п.1  пп.15 – «создание условий для массового отдыха жителей городских округов и организация обустройства мест массового отдыха населения»;

ст. 14 п. 1пп.18 – « организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора»;

ст.14 п. 1 пп. 22 – «… содержание мест захоронения».

Программа направлена на комплексное  решение вопросов благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территорий города и для создания  комфортных и безопасных условий проживания населения города Назарово.

Рост жилищного строительства, повышение уровня жизни населения города Назарово требуют повышения оперативности и качества выполнения работ по содержанию и своевременной санитарной уборке объектов благоустройства и озеленения,  расположенных на территории города Назарово.

В рамках реализации настоящей Программы будет продолжена работа по ликвидации несанкционированных свалок. В целях недопущения увеличения численности безнадзорных животных, предотвращения распространения инфекционных заболеваний, повышения безопасности населения будет продолжена работа по отлову безнадзорных животных на территории города Назарово.

С целью истребления популяции иксодовых клещей, являющихся переносчиками клещевых инфекций (клещевой энцефалит, болезнь Лайма – клещевой боррелиоз, туляремия и др.) на территории города должна проводиться акарицидная обработка мест массового отдыха и посещения населения города.

Из года в год должностные лица администрации города проводят плановые и внеплановые проверки, входе которых выявляются факты произрастания дикорастущей конопли. Учитывая, что растение имеет наркотические свойства и доступно для людей из категории наркозависимых, своевременно обнаружить и уничтожить очаг произрастания — главная задача администрации города. На сегодняшний момент профилактика наркомании является основной целью, направленной на создание необходимых условий для снижения спроса на наркотики и, как следствие, уменьшение уровня преступности, связанного с наркоманией.

Для сдерживания роста безработицы в пределах 1,6% и недопустимости роста уровня безработицы администрация города в настоящей подпрограмме создаёт временные рабочие места в рамках организации общественных работ для трудоустройства неработающих граждан, граждан предпенсионного возраста, женщин, молодёжи.

В целях исполнения полномочий органами местного самоуправления в программе  учтены работы по  содержанию мест захоронения.

2.2. Основная цель, задачи, сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы.

Цель подпрограммы: комплексное  решение вопросов  благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территорий города и для создания  комфортных и безопасных условий проживания населения города Назарово.

Задачи подпрограммы:

- организация озеленения территории города Назарово;

- организация санитарного содержания территорий общего пользования города Назарово;

- содержание мест захоронения.

Сроки выполнения подпрограммы: 2014-2017 годы.

Информация о целевых индикаторах представлена в приложении 1 к  подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации программы определяется ее муниципальным статусом, включает в себя порядок взаимодействия Администрации города с предприятиями.

В реализации программы принимают непосредственное участие проектные организации, строительные предприятия, заказчики, застройщики.

Система управленческих действий включает в себя координирование действий между предприятиями при реализации программы, своевременную корректировку сроков и объемов выполнения мероприятий в связи с изменяющейся обстановкой, проведение совещаний при заместителе руководителя администрации города.

Основными исполнителями программы являются администрация города (отдел архитектуры и градостроительства) и муниципальное казённое учреждение «Управление городским хозяйством» г. Назарово.

Подрядчики Программы определяются в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Организация управления подпрограммой и контроль за ходом 
ее выполнения предусматривает:

порядок осуществления текущего контроля за ходом реализации подпрограммы, целевым и эффективным расходованием средств краевого и местного бюджетов;

определение сроков и ответственных за подготовку и представление отчетных данных.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Выполнение программы позволит решить ключевые задачи, обеспечивающие  достижение цели –  улучшению санитарного и эстетического вида территорий города и для создания  комфортных и безопасных условий проживания населения города Назарово.

Рост жилищного строительства, повышение уровня жизни населения города Назарово требуют повышения оперативности и качества выполнения работ по содержанию и своевременной санитарной уборке объектов благоустройства и озеленения,  расположенных на территории города Назарово.

- 2.6. Система мероприятий подпрограммы

Система мероприятий подпрограммы за счет средств местного и краевого бюджетов приведена в приложении № 2 к подпрограмме.

  - Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
 (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства местного и краевого бюджетов.

Общий объем финансирования подпрограммы составит – 30 881,33611 тыс.руб.

Объемы финансирования по годам:

2014 год  - 12 207,23611 тыс.рублей,

2015 год  -   6 224,70 тыс.рублей,

2016 год  -   6 224,70 тыс.рублей»,

2017 год  -   6 224,70 тыс.рублей».