- Приложение

к постановлению администрации

города Назарово

от  31.10.2014г. № 2041 -п

Приложение

к постановлению администрации

города Назарово

от  10.10.2013  № 1996-п

1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА НАЗАРОВО «РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ»

| Наименование муниципальной программы | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» |
| --- | --- |
| Основания для разработки муниципальной программы | статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; постановление Администрации города Назарово от 12.07.2013 №1387-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Назарово, их формировании и реализации» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | - Администрация города Назарово |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация города Назарово, МКУ «УГХ» |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы | Подпрограммы: 1.«Развитие инженерного обеспечения микрорайонов города Назарово» 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Назарово» 3. «Благоустроенный город Назарово» Мероприятия: 1. Обеспечение деятельности МКУ «УГХ». 2. Обеспечение деятельности МКУ «СМК». 3. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. 4. Компенсация выпадающих доходов. |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение населения города качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг; Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности. Комплексное решение вопросов благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территорий города и для создания комфортных и безопасных условий проживания населения города Назарово |
| Задачи муниципальной программы | 1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда города Назарово; 2. Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг; 3. Предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения; 4. Повышение энергосбережения и энергоэффективности; 5. Обеспечение реализации муниципальной программы. 6. Организация озеленения; санитарного содержания территорий общего пользования; содержание мест захоронения. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014-2017 годы, этапы реализации программы не выделяются |
| - Перечень - целевых показателей и показателей результативности программы | Целевые показатели: - - снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей: - теплоснабжение до 1,5 ед.; - водоснабжение до 24,8 ед.; - водоотведение до 0,7 ед. в 2017 году; - снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях до 22,0 % в 2017 г.; - увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности (установка ВРК) до 90,5% в 2017 г.; - снижение доли инженерных сетей нуждающихся в замене; - сокращение общей площади жилищного фонда всех форм собственности, требующая капитального ремонта; - экономия электроэнергии от замены ламп накаливания на энергосберегающие в учреждениях бюджетной сферы до 4 % в 2017 г.; - доля площади цветников, парков, скверов, городских лесов, включенных в техническое задание по содержанию от общей площади зелёных насаждений 2,06% (ежегодно); - выполнение работ по санитарной уборке территории города Назарово, в соответствии с техническим заданием; - выполнение работ по проведению акарицидных обработок мест массового посещения людей в соответствии с техническим заданием; - удельный вес привлечения граждан к работам по благоустройству к общей численности занятого населения (0,20%) ежегодно; - содержание мест захоронения в соответствии с техническим заданием. |
| - Информация по ресурсному обеспечению программы | Общий объем финансирования муниципальной программы в 2014-2017 годах за счет средств местного и краевого бюджетов составит 264 854,8557 тыс. рублей, в том числе по годам: за счет средств местного бюджета – 107 910,6143 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 156 944,2414 тыс. рублей, 2014 год – 70 408,29570 тыс. рублей, из них: за счет средств местного бюджета – 25 189,75430 тыс. рублей, - за счет средств краевого бюджета – 45 218,5414 тыс. рублей, - 2015 год – 64 815,520 тыс. рублей, из них: - за счет средств местного бюджета – 27 573,620 тыс. рублей, - за счет средств краевого бюджета – 37 241,900 тыс. рублей, - 2016 год – 64 815,520 тыс. рублей, из них: - за счет средств местного бюджета – 27 573,620 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 37 241,900 тыс. рублей, - 2017 год -64 815,520 тыс. рублей, из них: - за счет средств местного бюджета – 27 573,620 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 37 241,900 тыс. рублей |

- 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА С УКАЗАНИЕМ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО И АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ, ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПРОЧИХ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

- 2.1. Общие положения

- Жилищно-коммунальное хозяйство является базовой отраслью  экономики города Назарово, обеспечивающей население города жизненно важными услугами: отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение.

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства прошло несколько важных этапов, в ходе которых были в целом выполнены задачи реформы оплаты жилья и коммунальных услуг, создания системы адресной социальной поддержки граждан, совершенствования системы управления многоквартирными жилыми домами, финансового оздоровления организаций жилищно-коммунального комплекса, развития в жилищно-коммунальной сфере конкурентных рыночных отношений и привлечения частного сектора к управлению объектами коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда.

- Основными показателями, характеризующими отрасль жилищно-коммунального хозяйства города Назарово являются:

- - высокий уровень износа основных производственных фондов, в том числе транспортных коммуникаций и энергетического оборудования, до 70-90% обусловленный принятием в муниципальную собственность объектов коммунального назначения в ветхом и аварийном состоянии;

- - высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления, составляющие до 30%, вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия;

- - высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за сверхнормативного потребления энергоресурсов, наличия нерационально функционирующих затратных технологических схем и низкого коэффициента использования установленной мощности и, вследствие этого, незначительная инвестиционная привлекательность объектов;

- - недостаточная степень очистки сточных вод на значительном числе объектов водопроводно-канализационного хозяйства.

Уровень износа коммунальной инфраструктуры на территории города составляет 59,88 %. В результате накопленного износа растет количество инцидентов и аварий в системах тепло-, электро- и водоснабжения, увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтов. В государственной программе запланировано постепенное снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры до 59,84 % в 2017 году.

Как правило, капитальный ремонт осуществляется в минимально-необходимых объемах, в лучшем случае - с частичной модернизацией.

- Следует отметить, что в сфере жилищно-коммунального хозяйства существуют  неплатежи населения, недостаточная информационная открытость ресурсоснабжающих организаций.

- Доходы организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги на территории края составляют порядка 93,2 млрд. рублей при объеме расходов 94,8 млрд.рублей. При этом возмещение населением затрат за предоставление услуг составляет 39,5 млрд. рублей (или 88,5 % от стоимости предоставленных населению услуг).

- Вместе с тем в жилищно-коммунальном хозяйстве в настоящее время активно проводятся преобразования, закладывающие основы развития отрасли на долгосрочную перспективу. На федеральном уровне приняты новые законы, регулирующие отношения в сферах теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. Утверждены или находятся в стадии утверждения десятки подзаконных нормативных актов, которые создают фундамент для новой системы регулирования. Устанавливаются детальные требования к качеству и надежности жилищно-коммунальных услуг. Принят федеральный закон от 29.12.2004 № 188-ФЗ в редакции от 21.07.2014 № 263-ФЗ, призванный системно решить задачу капитального ремонта многоквартирных домов . Во многом пересмотрены правила работы управляющих организаций.

Работа по реформированию жилищно-коммунального хозяйства далека от завершения и для достижения запланированных результатов необходимо точное и последовательное выполнение мероприятий в соответствии с задачами, определенными государственной программой.

- Эффективное государственное регулирование коммунального хозяйства, при котором достигается баланс интересов всех сторон, будет обеспечиваться путем реализации, заложенных в отраслевое законодательство, следующих мероприятий:

- - государственная регистрация объектов централизованных систем коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности;

- - разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры;

- - создание системы капитального ремонта многоквартирных домов;

- - обеспечение контроля за формированием целевых показателей деятельности и подготовкой на их основе инвестиционных программ, финансируемых в том числе за счет привлечения частных инвестиций;

- - утверждение планов мероприятий по приведению качества воды в  соответствие с установленными требованиями и планов снижения сбросов;

- - обеспечение контроля за качеством и надежностью коммунальных услуг и ресурсов;

- - формирование долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

- - обеспечение социальной поддержки населения по оплате жилищно-коммунальных услуг;

- - контроль за раскрытием информации для потребителей в соответствии с установленными стандартами.

При этом ограничения, связанные с доступностью оплаты жилья и коммунальных услуг, могут формировать существенные риски реализации муниципальной программы.

- 2.2. Теплоснабжение

В жилищно-коммунальном комплексе города эксплуатируется централизованная система теплоснабжения, По тепловым сетям, протяженностью 66 км транспортируется тепловая энергия.

- Теплоисточники эксплуатируются с применением устаревших неэффективных технологических схем.

В настоящее время в замене нуждается 41,6. км (63 %) ветхих тепловых сетей. При нормативном сроке службы трубопроводов 25 лет, фактический срок до первого коррозионного разрушения может составлять около 5 лет, что обусловлено, в том числе субъективными причинами – высоким уровнем грунтовых вод, применение некачественных строительных материалов при проведении строительно-монтажных работ.

Суммарные потери тепловой энергии в сетях составляют 16,1%.

- В рамках муниципальной программы планируется:

- использование современных теплоизоляционных материалов;

- снизить тепловые потери;

- обеспечить надежность работы систем теплоснабжения и экономию топливно-энергетических ресурсов.

- - обеспечение контроля за качеством и надежностью коммунальных услуг и ресурсов;

С использованием современных теплоизоляционных материалов за 2010-2012 годы заменено и построено 3,754 км тепловых сетей.

- 2.3. Водоснабжение, водоотведение

Основными источниками водоснабжения населения города Назарово  являются подземный водоисточник и открытый источник (НФС) водоснабжения.

Неблагополучное состояние подземных водоисточников по санитарно-химическим показателям обуславливается повышенным природным содержанием в воде железа, солей жесткости, фторидов, марганца. К техногенным причинам следует отнести загрязнение подземных вод нитратами.

Поверхностные источники водоснабжения являются основными приемниками сточных вод, принимая 97% общего количества стоков, являющихся недостаточно очищенными и неочищенными.

Канализационные очистные сооружения, выполняющие барьерную функцию, и осуществляющие очистку сточных вод эксплуатируются в течении 20-30 лет без проведения реконструкции,  не обеспечивают необходимую степень очистки в соответствии с требованием действующего природоохранного законодательства.

При этом процесс урбанизации и развития, современные технологии промышленных производств способствуют появлению и увеличению в составе сточных вод новых химических элементов и соединений, повсеместно образующих более «жесткие» стоки, не поддающиеся очистке традиционными методами.

Проблема снабжения населения города Назарово питьевой водой требуемого качества в достаточном количестве, экологическая безопасность окружающей среды является наиболее актуальной, т.к. доступность и качество данного коммунального ресурса определяют здоровье населения города и качество жизни.

Решение проблемы окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества, что в конечном итоге будет способствовать повышению темпов роста экономического развития города и улучшению демографической ситуации.

- 2.4. Электроснабжение

Обеспечение электрической энергией населения города Назарово и организаций, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги,  осуществляется от Назаровской ГРЭС.

Износ основных фондов систем электроснабжения составляет 93 процента. В коммунальных системах централизованного электроснабжения потери в сетях и трансформаторах составляет 18,8 процентов. Из-за отсутствия схем электроснабжения подключение потребителей производится без учета реальных нагрузок и трансформаторных мощностей подстанций, загрузки электролиний и пропускной способности.

- 2.5. Капитальный ремонт многоквартирных домов

В соответствии со статистическими данными площадь жилищного фонда города Назарово составляет 962 900,00 м2 - это 469 домов.

Из указанного количества многоквартирных домов в более чем 155 домов, что составляет свыше 43,4% от всего городского жилищного фонда, истек нормативный срок эксплуатации и требуется проведение капитального ремонта уже на сегодняшний день.

Основная доля многоквартирных домов, расположенных на территории города Назарово, была введена в эксплуатацию в 70–90-е годы, и соответственно в отношении большей части жилищного фонда истекли или подходят нормативные сроки проведения капитального ремонта.

В советский период содержание жилищного фонда дотировалось государством путем капитальных вложений в капитальный ремонт жилищного фонда. В период перестройки, учитывая дефицит бюджетов всех уровней, финансирование отрасли проводилось по остаточному принципу.
В результате с середины 90-х годов объем жилищного фонда, требующего капитального ремонта, стал стабильно превышать проводимый капитальный ремонт.

Средний нормативный срок эксплуатации конструктивных элементов многоквартирных домов составляет 15-30 лет. При этом, учитывая, что программа капитального ремонта, утверждаемая на уровне субъекта, должна предполагать цикличность выполнения работ, накопить на капитальный ремонт в состоянии только собственники 5-9 этажных многоквартирных домов. Собственники помещений в малоэтажных многоквартирных домах (до трех этажей) для выполнения работ на доме площадью 700 м2 должны будут собирать средства не менее 40 лет.

Региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах определяются предельные сроки проведения капитального ремонта многоквартирных домов, не реже чем 2 раза в течение 10 лет.

- 3. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ, ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Приоритеты государственной политики в жилищно-коммунальной сфере определены в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» (далее – Указ № 600), а также Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р.

Первым приоритетом является улучшение качества жилищного фонда, повышение комфортности условий проживания.

В рамках данного приоритета будут реализованы меры по обеспечению комфортных условий проживания и предоставлению жилищно-коммунальных услуг по доступным ценам для собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе, меры по:

обеспечению проведения капитального ремонта многоквартирных домов, в том числе для увеличения уровня их благоустройства (обеспеченности коммунальными услугами), существенного повышения их энергетической эффективности, за счет создания региональных систем капитального ремонта, а также путем внедрения устойчивых механизмов и инструментов финансовой поддержки проведения капитального ремонта;

Вторым приоритетом является модернизация и повышение энергоэффективности объектов коммунального хозяйства.

Будет также продолжено внедрение ресурсосберегающих технологий и создание условий для более широкого использования малой энергетики и возобновляемых видов топливно-энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве.

В целях обеспечения населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, особое внимание будет уделено модернизации систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

Целями муниципальной программы являются:

Обеспечение населения города качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности.

Комплексное  решение вопросов  благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территорий города и для создания  комфортных и безопасных условий проживания населения города Назарово.

Цели программы соответствуют:

приоритетам муниципальной жилищной политики, определенным Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, а также целевым ориентирам, определенным Указом № 600;

стратегической цели муниципальной жилищной политики - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

Достижение целей программы осуществляется путем решения следующих задач:

1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда города Назарово;

2. Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг;

3. Предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения;

4. Повышение энергосбережения и энергоэффективности;

5. Организация озеленения;  санитарного содержания территорий общего пользования; создание условий для массового отдыха жителей города Назарово; благоустройство мест отдыха на территории города Назарово; ведение адресного хозяйства на территории города Назарово; содержание мест захоронения.

Задача 1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда города Назарово.

Задача 2. Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг;

Задача 3. Предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения;

Подпрограмма 1. «Развитие инженерного обеспечения микрорайонов города Назарово»

Решение проблем в коммунальном комплексе обусловлено необходимостью дальнейшей реализации мероприятий по предупреждению и стабилизации ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, предотвращения критического уровня износа основных фондов коммунального комплекса города, повышения надежности предоставления коммунальных услуг потребителям требуемого объема и качества, модернизации коммунальных систем инженерного обеспечения города Назарово, эффективного производства и использования энергоресурсов, развития энергоресурсосбережения в коммунальном хозяйстве.

Задача 1. Повышение энергосбережения и энергоэффективности.

Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Назарово»

В целом в результате реализации комплекса мероприятий подпрограммы планируется снизить объем потребления топливно-энергетических и иных коммунальных ресурсов организациями бюджетной сферы к уровню 2009 года  не менее чем на 15 процентов.

Задача 1. Организация озеленения;  санитарного содержания территорий общего пользования; создание условий для массового отдыха жителей города Назарово; благоустройство мест отдыха на территории города Назарово; ведение адресного хозяйства на территории города Назарово; содержание мест захоронения.

Подпрограмма 3. «Благоустроенный город Назарово»

В результате реализации подпрограммы будут  комплексно  решены вопросы благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территорий города Назарово и для создания  комфортных и безопасных условий проживания населения города Назарово.

Мероприятие 1. Обеспечение деятельности МКУ «УГХ»

Установлена предельная численность работников МКУ «УГХ» в количестве 16,5 штатных единиц. Расходы на текущее содержание МКУ «УГХ» составляют всего 18 387,47819 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 4 096,97819 тыс. рублей;

2015 год – 4 763,500 тыс. рублей;

2016 год – 4 763,500 тыс. рублей;

2017 год - 4 763,500 тыс. рублей.

Мероприятие 2. Обеспечение деятельности МКУ «СМК»

Установлена предельная численность работников МКУ «СМК» в количестве 2 единиц. Расходы на текущее содержание МКУ «СМК» составляют всего 2 991,900 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 701,1 тыс. рублей;

2015 год – 763,600 тыс. рублей;

2016 год – 763,600 тыс. рублей;

2017 год – 763,600 тыс. рублей.

Мероприятие 3. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.

Потребность в средствах :

2014 год –       0,00 тыс. рублей;

2015 год – 4 158,720 тыс. рублей;

2016 год – 4 158,720 тыс. рублей;

2017 год – 4 158,720 тыс. рублей

Мероприятие 4. Компенсация части расходов граждан на оплату коммунальных услуг с учетом показателя доступности коммунальных услуг.

Потребность в средствах :

2014 год – 26 323,60 тыс. рублей;

2015 год – 36 596,900 тыс. рублей;

2016 год – 36 596,900 тыс. рублей;

2017 год – 36 596,900 тыс. рублей.

- 4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Решение задач программы достигается реализацией подпрограмм, предусмотрена реализация отдельных мероприятий:

Мероприятие 1. Обеспечение деятельности МКУ «УГХ»

Мероприятие 2. Обеспечение деятельности МКУ «СМК»

Мероприятие 3. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.

Мероприятие  4. Компенсация части расходов граждан на оплату коммунальных услуг с учетом показателя доступности коммунальных услуг.

- 5. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ СОСТОЯНИЕ (ИЗМЕНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ) УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ, СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, ЭКОНОМИКИ, СТЕПЕНИ РЕАЛИЗАЦИИ ДРУГИХ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ ИНТЕРЕСОВ И ПОТРЕБНОСТЕЙ В жилищно-коммунальном хозяйстве НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НАЗАРОВО

Реализация программы должна привести к созданию комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека.

За период реализации программы должен сложиться качественно новый уровень состояния жилищно-коммунальной сферы со следующими характеристиками:

уменьшение аварийного жилищного фонда, снижение среднего уровня износа жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры до нормативного уровня;

снижение уровня потерь при транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;

повышение удовлетворенности населения города уровнем жилищно-коммунального обслуживания;

улучшение показателей качества, надежности, безопасности и энергоэффективности поставляемых коммунальных ресурсов;

завершение перехода при капитальном ремонте жилых домов на соответствующие европейскому стандарту нормы энергоэффективности зданий;

сокращение объемов жилищного фонда, требующего проведения капитального ремонта;

снижение издержек при поставке коммунальных ресурсов за счет повышения энергоэффективности, внедрения современных форм управления и, как следствие, снижение себестоимости коммунальных услуг.

Развитие систем коммунальной инфраструктуры города Назарово будет осуществляться на основе программ комплексного развития, учитывающих документы территориального планирования, среднесрочные прогнозы жилищного и иного строительства, а также инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

- 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Подпрограмма 1. «Развитие инженерного обеспечения микрорайонов города Назарово» (приложение № 1 к муниципальной программе)

Срок реализации подпрограммы – 2014-2017 годы.

В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется достигнуть:

- Снижения интегрального показателя аварийности инженерных сетей:

теплоснабжение (в 2015 году - до 1,5 ед., в 2016 году - до 1,5 ед., в 2017 году - до 1,5 ед.);

водоснабжение (в 2015 году - до 24,8 ед., в 2016 году - до 24,8 ед., в 2017 году - до 6,4 ед.);

водоотведение (в 2015 году - до 0,7 ед., в 2016 году - до 0,7 ед., в 2017 году - до 0,7 ед.);

- Снижения потерь в инженерных сетях (в 2015 году - до 22,0 %, в 2016 году - до 22,0 %, в 2017 году - до 22,0 %);

Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Назарово» (приложение № 2 к муниципальной программе)

Срок реализации подпрограммы – 2014-2017 годы.

Реализация программы позволит достичь следующих результатов:

-Экономия электроэнергии от замены ламп накаливания на энергосберегающие в учреждениях бюджетной сферы

Подпрограмма 3. «Благоустроенный город Назарово»

Срок реализации подпрограммы – 2014-2017 годы. (приложение № 3 к муниципальной программе)

Реализация программы позволит достичь следующих результатов:

- выполнение работ по санитарной уборке территории города Назарово, в соответствии с техническим заданием;

- выполнение работ по проведению акарицидных обработок мест массового посещения людей в соответствии с техническим заданием;

- содержание мест захоронения в соответствии с техническим заданием;

7. Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограмм

Мероприятие 1. Обеспечение деятельности МКУ «УГХ»

Установлена предельная численность работников МКУ «УГХ» в количестве 13 единиц. Расходы на текущее содержание МКУ «УГХ» составляют всего 18 387,47819 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 4 096,97819 тыс. рублей;

2015 год – 4 763,500 тыс. рублей;

2016 год – 4 763,500 тыс. рублей;

2017 год - 4 763,500 тыс. рублей.

Мероприятие 2. Обеспечение деятельности МКУ «СМК»

Установлена предельная численность работников МКУ «СМК» в количестве 2 единиц. Расходы на текущее содержание МКУ «СМК» составляют всего 2 991,900 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 701,1 тыс. рублей;

2015 год – 763,600 тыс. рублей;

2016 год – 763,600 тыс. рублей;

2017 год – 763,600 тыс. рублей.

Мероприятие 3. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.

Потребность в средствах :

2014 год –       0,00 тыс. рублей;

2015 год – 4 158,720 тыс. рублей;

2016 год – 4 158,720 тыс. рублей;

2017 год – 4 158,720 тыс. рублей

Мероприятие 4. Компенсация части расходов граждан на оплату коммунальных услуг с учетом показателя доступности коммунальных услуг.

Потребность в средствах :

2014 год – 26 323,60 тыс. рублей;

2015 год – 36 596,900 тыс. рублей;

2016 год – 36 596,900 тыс. рублей;

2017 год – 36 596,900 тыс. рублей.

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы

Общий объем финансирования муниципальной программы  составляет

264 854,85570 тыс. рублей,

в том числе по годам:

- 2014 год – 70 408,29570 тыс. рублей

- 2015 год – 64 815,520 тыс. рублей

- 2016 год – 64 815,520 тыс. рублей

- 2017 год – 64 815,520 тыс. рублей